SNS Content Engine 배포 회고

다음 프로젝트 배포 체크리스트

작성일 2026-04-28 22:50 KST · 기준 브랜치 codex/task-04-smoke-rollout-summary

참고: Codex 진행 트래커, first-live-rollout operations 문서, single-server deployment guide, README

핵심 요약

이번 배포의 핵심 교훈은 서버 접근, DNS, 엣지 프록시 소유자, 시크릿, 드라이런, 라이브 승인 경계를 코드 배포보다 먼저 확인해야 한다는 점이다.

• 로컬 테스트와 시크릿 스캔은 통과했다.

• 프로덕션 app root, .env, config directory, rollout-summary, healthcheck 통과 증거가 기록되었다.

• 기존 Docker Caddy edge가 포트 80/443을 소유하고 있음이 확인되었다.

• single_server_smoke_check.sh는 서비스, edge gate, authenticated console, dry-run publish까지 통과했다.

• Task 04 완료 전 production scripts/scan_secrets.sh check 결과가 아직 필요하다.

• X live publish는 아직 실행하지 않았다. --live는 별도 명시 승인 전까지 실행 금지다.

이번 배포에서 생긴 문제와 예방책

1. 로컬/서버 실행 위치 혼동

• 증상/판단: 로컬에는 /opt/sns-content-engine, production .env, config가 없어 서버 명령이 중단되었다.

• 다음 예방책: 명령 첫 줄에 hostname, pwd, test -d /opt/<app> 확인을 넣고 모든 서버 명령 블록에 “서버에서 실행” 라벨을 붙인다.

2. DNS 미준비

• 증상/판단: sns.gilgop.cloud가 NXDOMAIN으로 실패했고 public /health와 /console 확인이 불가능했다.

• 다음 예방책: 배포 전 dig, nslookup, 외부 curl을 별도 게이트로 두고 DNS 미통과 시 edge 검증은 보류한다.

3. SSH 접근 경로 불명확

• 증상/판단: 호스트 해석, host-key, 사용자/키 권한 문제로 원격 명령을 바로 실행하지 못했다.

• 다음 예방책: DEPLOY_HOST, DEPLOY_USER, SSH key, known_hosts, Tailscale hostname을 사전에 확정한다.

4. 서버 handoff 명령이 로컬에서 실행됨

• 증상/판단: 복붙 가능한 Task 03/04 명령이 현재 세션에서 실행되어 /opt/sns-content-engine 부재로 중단되었다.

• 다음 예방책: 명령 시작부에 실행 위치 확인과 실패 시 즉시 중단하는 sanity check를 넣는다.

5. Caddy 포트 충돌

• 증상/판단: Caddyfile은 valid였지만 systemctl restart caddy가 listen tcp :443 bind 오류로 실패했다.

• 다음 예방책: Caddy를 재시작하기 전에 ss, docker ps, systemctl로 포트 80/443 소유자를 확정한다.

6. Host Caddy와 Docker Caddy 기준 혼재

• 증상/판단: 문서는 caddy.service를 기대했지만 실제 edge는 starterkit-prod-caddy-1 컨테이너였다.

• 다음 예방책: edge owner를 host systemd, Docker compose, managed proxy 중 하나로 명시하고 smoke helper env를 맞춘다.

7. Docker compose 재기동 영향 범위 과대

• 증상/판단: Caddy 재생성 과정에서 missing-env warning이 다수 나오고 minio-init이 실패했다.

• 다음 예방책: docker compose --env-file ... config로 먼저 검증하고 가능하면 up -d --no-deps caddy처럼 영향 범위를 줄인다.

8. 컨테이너 edge가 host app에 접근하는 경로 필요

• 증상/판단: Docker Caddy가 host FastAPI에 접근하려면 host.docker.internal 또는 host-gateway 설정이 필요했다.

• 다음 예방책: Docker edge 프로젝트는 extra_hosts와 reverse proxy upstream을 배포 전에 문서화한다.

9. Edge smoke credential 준비 필요

• 증상/판단: Basic Auth 검증에는 SNS_SMOKE_EDGE_USER와 SNS_SMOKE_EDGE_PASSWORD가 필요했다.

• 다음 예방책: credential presence만 확인하고 값은 출력하지 않는 one-shot env 절차를 둔다.

10. 라이브 승인 경계 유지

• 증상/판단: publish-due는 dry-run 기본값이며 --live는 외부에 남는 비가역 작업이다.

• 다음 예방책: dry-run과 smoke 결과를 요약한 뒤 active thread에서 정확한 live command를 별도 승인받는다.

11. Secret scan을 마지막 별도 게이트로 유지

• 증상/판단: 스모크 통과 후에도 production secret scan 결과가 남아 Task 04가 완전히 닫히지 않았다.

• 다음 예방책: 스모크 통과를 완료로 보지 말고 production secret scan을 별도 완료 조건으로 둔다.

다음 프로젝트 필수 게이트

1. 접속 경로 게이트

hostname

pwd

test -d /opt/<app-name>

test -f /opt/<app-name>/.env

test -d /opt/<app-name>/config

dig <domain>

ssh -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=5 <deploy-user>@<deploy-host> 'hostname && pwd'

• 실제 production host에서 실행 중임을 확인한다.

• DNS가 준비되지 않았으면 edge 검증을 명시적으로 보류한다.

• SSH host, user, key, known_hosts 문제가 없어야 한다.

2. 로컬 저장소 게이트

git status --short --branch

./.venv/bin/python -m app.cli version

./.venv/bin/pytest tests/test_config.py tests/test_deploy_assets.py -q

./.venv/bin/pytest tests/test_cli.py tests/test_scheduler.py tests/test_x_publisher.py -q

./.venv/bin/pytest -q

scripts/scan_secrets.sh check

git diff --check

• 테스트와 secret scan이 통과한다.

• 배포 전 변경 범위가 설명 가능하다.

3. 프로덕션 설정 게이트

cd /opt/<app-name>

./.venv/bin/sns-engine rollout-summary --config-dir /opt/<app-name>/config

./.venv/bin/sns-engine healthcheck --config-dir /opt/<app-name>/config

• status=ok가 출력된다.

• 첫 라이브 범위가 의도한 채널만 포함한다.

• credential 값은 출력하지 않고 env var 참조 또는 redacted 형태로만 확인한다.

4. Edge owner 게이트

sudo ss -ltnp '( sport = :80 or sport = :443 )'

docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Ports}}\t{{.Status}}'

systemctl is-active caddy || true

sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile --adapter caddyfile || true

• 포트 80/443 소유자가 명확하다.

• host Caddy와 Docker Caddy 중 하나만 주 edge로 결정되어 있다.

• Docker edge라면 host app upstream 경로가 검증되어 있다.

5. 드라이런 및 스모크 게이트

cd /opt/<app-name>

./.venv/bin/sns-engine scheduler publish-due --config-dir /opt/<app-name>/config

export SNS_SMOKE_EDGE_USER=<operator-user>

export SNS_SMOKE_EDGE_PASSWORD='<one-shot-password>'

export SNS_SMOKE_EDGE_SERVICE=docker.service  # Docker edge일 때만 예시

scripts/single_server_smoke_check.sh

• dry-run 출력에 live executor가 나타나지 않는다.

• anonymous console 요청은 거부되고 인증 요청만 통과한다.

• service, healthcheck, loopback health, console, dry-run publish가 모두 status=ok다.

6. 라이브 승인 게이트

주의: 모든 게이트가 통과하고 운영자가 active thread에서 정확한 live command를 승인한 경우에만 --live를 한 번 실행한다.

./.venv/bin/sns-engine scheduler publish-due --config-dir /opt/<app-name>/config --live

장애별 빠른 대응

도메인이 NXDOMAIN: dig, DNS provider, nameserver 확인. edge 검증 보류, 서버 내부 healthcheck만 진행.

SSH가 막힘: host, user, key, known_hosts, Tailscale 확인. 접속 경로 확정 전 서버 작업 중단.

/opt/<app>가 없음: hostname, pwd, app root 확인. 로컬/서버 혼동을 먼저 해소.

:443 address already in use: ss -ltnp, docker ps, systemctl status caddy 확인. edge owner를 하나로 통일.

Compose가 무관한 서비스 실패: docker compose config와 env file 로딩 확인. Caddy 단독 변경으로 범위 축소.

Smoke credential 누락: SNS_SMOKE_EDGE_USER/PASSWORD 존재 여부 확인. 값은 로그에 남기지 않는다.

dry-run 결과가 예상과 다름: due queue, channel, account, payload 확인. live 승인 요청 금지.

다음 프로젝트 배포 순서

1. 접속 정보, DNS, edge owner, smoke credential 준비 여부를 확인한다.

2. 로컬에서 targeted pytest, full pytest, secret scan, git diff --check를 통과시킨다.

3. 서버에서 app root, .env, config directory 존재를 확인한다.

4. 서버에서 rollout-summary와 healthcheck를 실행한다.

5. 포트 80/443 소유자와 reverse proxy upstream을 확인한다.

6. scheduler publish-due를 live flag 없이 실행해 dry-run 결과를 확인한다.

7. scripts/single_server_smoke_check.sh를 실행한다.

8. production secret scan 결과를 별도로 기록한다.

9. dry-run과 smoke 결과를 요약해 live 승인 여부를 묻는다.

10. 승인받은 정확한 --live 명령을 한 번만 실행한다.

11. publish job 상태, 로그, 외부 게시물 확인 결과를 기록한다.

12. 계속 진행, 일시정지, 재시도, 롤백 중 하나로 다음 결정을 남긴다.

이번 프로젝트에서 남은 액션

• Task 04 완료 전 production scripts/scan_secrets.sh check 결과를 기록한다.

• Task 05는 아직 실행하지 않는다. X live publish는 dry-run, smoke, secret scan 근거를 요약한 뒤 별도 승인을 받아야 한다.

• Task 06에서는 live publish 이후 job state, 로그, 외부 X 관찰 결과, 다음 운영 결정을 기록한다.

• Docker Caddy를 계속 쓸 경우 문서와 smoke helper 기본값을 실제 edge owner에 맞게 보강하는 후속 작업을 고려한다.

근거 메모

• docs/first-live-rollout-operations-progress-tracker.md에는 DNS NXDOMAIN, SSH 접근 실패, 로컬 /opt 부재, Caddy :443 bind 실패, Docker Caddy 소유권, compose missing-env warning, smoke helper 통과가 순서대로 기록되어 있다.

• scripts/single_server_smoke_check.sh는 rollout-summary, healthcheck, loopback /health, protected console, authenticated console, dry-run publish를 확인한다.

• README.md, docs/single-server-deployment-guide.md, docs/operator-console-guide.md는 X-only 첫 롤아웃, publish-due dry-run 기본값, --live 명시 승인 경계를 반복한다.